

**1.3 Autoevaluación**

**Mario Norambuena Espinosa**

**Reginaldo Salinas Brunas**

**Capstone**

# **Índice**

[**Índice 2**](#_30j0zll)

[**Descripción de proyecto APT 3**](#_gz86qtsragng)

[**Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. 3**](#_e19l9dd19qtg)

[**Relación del proyecto con tus intereses profesionales. 3**](#_77x5nql50vux)

[**Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura. 3**](#_4hfcmolsz0ov)

[**Objetivos claros y coherentes. 3**](#_ivex98grcq6o)

[**Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos. 3**](#_vbukga2x4awr)

[**Plan de trabajo para el proyecto APT. 3**](#_ldi0tzi2ygqh)

[**Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades. 3**](#_pzcoui611bik)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción de proyecto APTEl Proyecto APT está diseñado para sostener y apoyar a almacenes y bazares que necesitan mejorar su presencia digital para alcanzar un mayor número de clientes. Nuestra propuesta consiste en desarrollar una aplicación que muestre todos los productos disponibles en cada local y permita a los clientes reservar los productos directamente desde la plataforma, mejorando así la comunicación y la experiencia de compra.Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. Nuestro proyecto busca solucionar problemáticas dentro de las ciudades donde no disponen de tantos almacenes, bazares, o, a grandes rasgos, que no poseen muchas tiendas donde las cuales se pueden comprar productos de primera necesitad como alimentos, nuestra propuesta busca solucionar problemas como los viajes innecesariamente largos, que, debido al tiempo realizado del viaje, no exista stock de productos como el pan. Nosotros elegimos esta problemática porque en ella podemos desarrollar muchos aspectos de nuestra carrera profesional (como el desarrollo web y bases de datos), la situación explicada ocurre en Chile, sobre todo en regiones, comunas exteriores a la capital de Santiago, esto afectará de manera positivas a clientes, dueños de tiendas locales, siendo un apoyo mutuo, este proyecto nos aportará un valor real en nuestra situación laboral y social, ya que podremos experimentar con lenguajes de programación populares a día de hoy y conectar con gente de las comunidades locales.  Relación del proyecto con tus intereses profesionales. Durante el proyecto, podré enriquecerme y podré mejorar ciertos aspectos que me apasionan dentro de la Informática que es el Back-End y el análisis de los datos, dentro de este proyecto me interesa el como podremos vincular los datos y las API’s con el Sitio Web y la App planteada la cual me da muchísima curiosidad experimentar y obtener un resultado, este proyecto contribuirá a mi desarrollo como profesional, ya que, trabajaremos de una manera diferente, no solamente trabajaremos con app o con web, si no que con las dos al mismo tiempo y con tecnologías muy populares a día de hoy, será un gran desafío y experiencia que enriquecerá el como veo el mundo de la informática. Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura. El proyecto es desarrollable ya que, disponemos de 3 bloques de clases semanalmente y de 10 semanas(Escrito el día 30 de agosto) restantes para el término del desarrollo, además de que el desarrollo del proyecto va a ser de manera gratuita, ya que se desarrollará con software apto para el coste, el único obstáculo es la Práctica Profesional, ya que, al ser realizada durante la semana dispondremos de menos tiempo para el desarrollo del proyecto Objetivos claros y coherentes. El proyecto se considera un servicio, el cual dará apoyo a los pequeños negocios, y a los clientes, brindando seguridad, comodidad y flexibilidad a la hora de la interacción entre el cliente y el proyecto. Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.*La metodología del proyecto será desarrollada en SCRUM, dándonos mayor control y mejor entendimiento del proceso del proyecto, como de las tareas a realizar y del tiempo de cada una. El proyecto será desarrollado con lenguajes de programación orientada a componentes, modelos, las cuales serán ReactJS con el template de TypeScript(para el desarrollo de los componentes) y ocuparemos los servicios de FireBase para el hosting de la app web/movil y la bbdd otorgada por el mismo*Plan de trabajo para el proyecto APT.  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Plan de Trabajo Proyecto APT | | | | | | | | Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | | Pruebas de calidad | Pen-testing, pruebas de rendimiento y codeReview | Estas tareas se realizarán durante el desarrollo del proyecto para asegurar la calidad del mismo | Software de ciberseguridad, VSCODE, PC, herramientas de calidad | A través de la duración del proyecto | Jordan Flores Pereira |  | | construcción de modelos de datos, desarrollo de soluciones a nivel software | Desarrollo del sitio web, desarrollo de la APP, desarrollo de la base de datos, levantamiento de ambas partes a nivel producción | Construcción del proyecto como tal, estas mismas se llevarán a cabo en el siguiente orden: BBDD -> WEB -> APP | Software para BBDD, VSCODE, Github, Git, ReactJS, Firebase | A través de la duración del proyecto | Jordan Flores Pereira, Mario Norambuena Espinosa | Posible dificultad debido al desarrollo simultaneo entre app y web | | gestión de proyectos | Ceremonias Scrum, Creación y desarrollo de documentación | Se realizarán Daily meetings, creaciones de Words y Excels para disponer de evidencia y documentación para mejor manejo del proyecto | Word, Excel, Github, Discord(para las Daily’s) | Diariamente y la creación y desarrollo de la documentación se realizará en intervalos de tiempo | Jordan Flores Pereira, Mario Norambuena Espinosa |  |     Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de evidencia  (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| Avance | Estructuración proyecto | Dentro de la estructuración del proyecto abarca su arquitectura, el diagrama de flujo y Diagramas UML. | Para tener un mejor entendimiento del funcionamiento del proyecto |
| Avance | desarrollo de la base de datos | Se mostrará el como fue desarrollada y cómo estará diseñada la base de datos del proyecto | Para poder tener mejor desarrollado y estructurado el flujo de los datos |
| Avance | Mockup del diseño | Se mostrará el diseño o “Front-End” del proyecto como tal | Esta evidencia nos servirá para poder acercarnos de mejor manera a los requerimientos del cliente. |